FASTFOODONLINE PROJECT

TEST PLAN

Version 1.0

| Project Name | FastFoodOnline (Food Delivery Platform) |
| --- | --- |
| Project Code | FFO |
| Document Code | FFO_TestPlan_v1.0 |
| Version | 1.0 |
| Date | 18-Dec-2024 |
| Prepared By | Nguyễn Trần Quốc Tiến, Nguyễn Phạm Hoàng Quân |
| Reviewed By | Đỗ Như Tài |

REVISION HISTORY

| Date | Version | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 21-Nov-2024 | 0.1 | Khởi tạo tài liệu Test Plan - Xây dựng cấu trúc cơ bản và outline các phần chính | Nguyễn Trần Quốc Tiến Nguyễn Phạm Hoàng Quân |
| 28-Nov-2024 | 0.2 | Cập nhật phần Phạm vi kiểm thử - Định nghĩa rõ các chức năng In-scope và Out-of-scope | Nguyễn Trần Quốc Tiến Nguyễn Phạm Hoàng Quân |
| 05-Dec-2024 | 0.3 | Bổ sung Chiến lược kiểm thử - Chi tiết các phương pháp Black Box, Grey Box, White Box testing | Nguyễn Trần Quốc Tiến Nguyễn Phạm Hoàng Quân |
| 12-Dec-2024 | 0.4 | Hoàn thiện Môi trường kiểm thử và Lịch trình - Xác định hardware, software requirements và test schedule | Nguyễn Trần Quốc Tiến Nguyễn Phạm Hoàng Quân |
| 18-Dec-2024 | 1.0 | Phiên bản Final - Hoàn thiện toàn bộ tài liệu, bổ sung Test Cases Summary, Defects Found. | Nguyễn Trần Quốc Tiến Nguyễn Phạm Hoàng Quân |

MỤC LỤC

# 1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu Test Plan này được xây dựng nhằm mục đích:

Định nghĩa phạm vi, chiến lược và phương pháp luận kiểm thử cho dự ánFastFoodOnline

Mô tả chi tiết các loại kiểm thử sẽ được thực hiện:Black Box Testing,Grey Box Testing, vàWhite Box Testing

Xác định môi trường kiểm thử, lịch trình, nguồn lực và công cụ cần thiết

Đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp giảm thiểu

Cung cấp cơ sở để đội ngũ QA thực hiện kiểm thử một cách có hệ thống và hiệu quả

1.2. Phạm vi tài liệu

Tài liệu này bao gồm kế hoạch kiểm thử cho toàn bộ hệ thống FastFoodOnline - nền tảng đặt đồ ăn nhanh trực tuyến được xây dựng trên công nghệ MERN Stack:

Frontend (User): React Application - Giao diện người dùng cuối

Frontend (Admin): React Admin Dashboard - Giao diện quản trị

Backend: Node.js/Express RESTful API - Xử lý logic nghiệp vụ

Database: MongoDB - Cơ sở dữ liệu NoSQL

Third-party Integrations:Payment Gateways: VNPAY, Stripe, MoMoCloud Storage: Cloudinary (image upload)

1.3. Định nghĩa và từ viết tắt

| Thuật ngữ / Viết tắt | Giải thích |
| --- | --- |
| FFO | FastFoodOnline - Tên dự án |
| MERN Stack | MongoDB, Express.js, React, Node.js - Công nghệ stack |
| TC | Test Case - Trường hợp kiểm thử |
| QA | Quality Assurance - Đảm bảo chất lượng |
| JWT | JSON Web Token - Token xác thực |
| COD | Cash on Delivery - Thanh toán khi nhận hàng |
| API | Application Programming Interface |
| UI/UX | User Interface / User Experience |
| EP | Equivalence Partitioning - Phân vùng tương đương |
| BVA | Boundary Value Analysis - Phân tích giá trị biên |

1.4. Tài liệu tham khảo

| STT | Tên tài liệu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | TEST_CASES.md | Tài liệu chi tiết 120+ test cases (Black Box, Grey Box, White Box) |
| 2 | Database_Design.md | Thiết kế database schema và relationships |
| 3 | Architecture_Design.md | Kiến trúc hệ thống và API structure |
| 4 | UseCase_Description.md | Mô tả use cases và user flows |
| 5 | Screen_Design.md | Thiết kế giao diện và UI components |
| 6 | Test_Summary.md | Tóm tắt kết quả kiểm thử và defects |
| 7 | Defect_List_FastFoodOnline.csv | Danh sách lỗi phát hiện trong quá trình testing |

# 2. PHẠM VI KIỂM THỬ

2.1. Các chức năng trong phạm vi kiểm thử (In-scope)

Theo yêu cầu của dự án, bộ kiểm thử tập trung vào5 chức năng chínhđể đạt hiệu quả cao và dễ dàng trong việc báo cáo. Mỗi chức năng sẽ được kiểm thử đầy đủ với cảBlack Box,Grey Box, vàWhite Box Testing.

| STT | Chức năng | Mô tả chi tiết | Priority | Test Cases |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Authentication(Register & Login) | Đăng ký tài khoản mớiĐăng nhập/Đăng xuấtJWT token generation & validationPassword hashing với bcryptSession persistenceValidation (email format, password strength) | High | 18 |
| 2 | Menu Management(Browse & Search) | Xem danh sách món ănLọc theo category (Salad, Burger, Pizza, etc.)Tìm kiếm món ăn (search với tiếng Việt)Xem chi tiết món ănHiển thị giá và hình ảnh | High | 12 |
| 3 | Cart Management(Add/Update/Remove) | Thêm món vào giỏ hàngTăng/giảm số lượng mónXóa món khỏi giỏ hàngTính toán tổng tiền (subtotal + delivery fee)Sync cart data giữa client và serverXử lý cart trống | High | 15 |
| 4 | Order & Payment(Create & Process) | Tạo đơn hàng mớiNhập địa chỉ giao hàng (validation)Chọn phương thức thanh toán:COD (Cash on Delivery)VNPAY (Vietnam Payment Gateway)Stripe (International)MoMo (E-wallet)Xem lịch sử đơn hàngTheo dõi trạng thái đơn (timeline)Hủy đơn hàng (nếu có thể) | High | 25 |
| 5 | Admin Management(Food & Order) | Quản lý món ăn:Thêm món mớiSửa thông tin mónXóa/Archive mónUpload hình ảnh (Cloudinary)Quản lý đơn hàng:Xem tất cả đơn hàngCập nhật trạng thái đơnChấp nhận/Từ chối đơnRole-based access control | Medium | 20 |
| TỔNG SỐ TEST CASES: | 90 |  |  |  |

2.2. Các chức năng ngoài phạm vi kiểm thử (Out-of-scope)

Các chức năng sau đâyKHÔNGnằm trong phạm vi kiểm thử của lần release này:

Mobile Application: Nếu có phát triển mobile app riêng (iOS/Android)

Payment Gateway Internal Logic: Chỉ test tích hợp, không test logic bên trong VNPAY/Stripe/MoMo

Email/SMS Notification System: Chưa được triển khai trong version hiện tại

Real-time Tracking: Tính năng theo dõi shipper/drone real-time (nếu chưa stable)

Loyalty Program/Points: Chương trình tích điểm (future feature)

Multi-language Support: Hệ thống chỉ hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh

Performance Testing: Load testing và stress testing sẽ thực hiện riêng sau khi functional testing hoàn tất

2.3. Phân bố Test Cases theo loại testing

| Loại Testing | Số lượng TC | Tỷ lệ (%) | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Black Box Testing | 50 | 55.6% | Kiểm thử chức năng từ góc độ người dùng cuối |
| Grey Box Testing | 20 | 22.2% | Kiểm thử với kiến thức một phần về database và API |
| White Box Testing | 20 | 22.2% | Kiểm thử logic code, coverage, và security |
| TỔNG: | 90 | 100% |  |

# 3. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

3.1. Các loại kiểm thử áp dụng

3.1.1. Black Box Testing

Định nghĩa: Kiểm thử chức năng từ góc độ người dùng cuối mà không cần quan tâm đến cấu trúc code bên trong.

Mục tiêu:

Xác minh các chức năng hoạt động đúng theo requirement

Kiểm tra user experience và user interface

Validate input/output theo specification

Áp dụng cho: Tất cả 5 modules (Authentication, Menu, Cart, Order, Admin)

Số lượng test cases: 50 TCs (55.6%)

3.1.2. Grey Box Testing

Định nghĩa: Kiểm thử với kiến thức một phần về cấu trúc nội bộ (database schema, API endpoints, authentication mechanism).

Mục tiêu:

Kiểm tra tích hợp giữa Frontend và Backend

Verify database operations (CRUD, constraints, indexes)

Test API responses và error codes

Kiểm tra JWT token, password hashing

Áp dụng cho: Authentication, Cart, Order, Payment modules

Số lượng test cases: 20 TCs (22.2%)

3.1.3. White Box Testing

Định nghĩa: Kiểm thử dựa trên phân tích code logic, control flow, và data flow.

Mục tiêu:

Đạt code coverage target (≥80% statement, ≥75% branch)

Kiểm tra tất cả paths và conditions

Phát hiện lỗi logic, security vulnerabilities

Test exception handling

Áp dụng cho: Authentication, Menu, Cart, Order modules

Số lượng test cases: 20 TCs (22.2%)

3.2. Phương pháp luận kiểm thử (Test Methodologies)

Dự án áp dụng7 phương pháp luậnchính để đảm bảo chất lượng kiểm thử toàn diện:

3.2.1. Equivalence Partitioning (Phân vùng tương đương)

Khái niệm: Chia input thành các nhóm tương đương (valid và invalid partitions). Mỗi nhóm được đại diện bởi một test case.

Ví dụ áp dụng:

| Input Field | Valid Partition | Invalid Partition |
| --- | --- | --- |
| Email | user@domain.comtest@example.co.uk | user@@domainuserdomain |
| Password | ≥ 6 charactersTest@123456 | < 6 characters123 |
| Phone Number | 10-11 digits0901234567 | LettersSpecial charsabc123 |
| Cart Quantity | 1 to 999 | 0, negative, >999 |

Áp dụng cho modules: Authentication (email, password), Cart (quantity), Order (address, phone)

3.2.2. Boundary Value Analysis (Phân tích giá trị biên)

Khái niệm: Kiểm thử tại các giá trị biên: min, max, min-1, max+1.

Ví dụ áp dụng:

| Input | Boundary Values | Expected Result |
| --- | --- | --- |
| Password Length | 5 chars (min-1)6 chars (min)50 chars (max)51 chars (max+1) | InvalidValidValidInvalid |
| Cart Quantity | 0 (invalid)1 (min valid)999 (max valid)1000 (invalid) | RejectAcceptAcceptReject or warning |
| Order Total Amount | 0đ10,000đ999,999,999đ | InvalidValidValid |

Áp dụng cho modules: Authentication (password), Cart (quantity), Order (amount)

3.2.3. Statement Coverage (Độ bao phủ câu lệnh)

Khái niệm: Đảm bảo mỗi dòng code được thực thi ít nhất một lần.

Target: ≥ 80%

Ví dụ code và test cases:

Test cases để đạt 100% statement coverage:

TC1: User không tồn tại → Cover lines 1, 2, 3

TC2: Sai password → Cover lines 1, 2, 4, 5, 6

TC3: Login thành công → Cover all lines 1-8

Áp dụng cho modules: Authentication, Order, Cart, Payment

3.2.4. Branch Coverage (Độ bao phủ nhánh)

Khái niệm: Đảm bảo mỗi nhánh điều kiện (if/else, switch) được kiểm thử cả TRUE và FALSE.

Target: ≥ 75%

Ví dụ code và test cases:

Test cases để đạt 100% branch coverage:

| Test Case | Input | Branch Covered |
| --- | --- | --- |
| TC1 | items = [] | Branch 1 TRUE |
| TC2 | items có data | Branch 1 FALSE |
| TC3 | branchId invalid | Branch 2 TRUE |
| TC4 | branchId valid | Branch 2 FALSE |
| TC5 | paymentMethod = "ONLINE" | Branch 3 TRUE |
| TC6 | paymentMethod = "COD" | Branch 3 FALSE |

Áp dụng cho modules: Order, Payment, Authentication

3.2.5. Path Coverage (Độ bao phủ đường đi)

Khái niệm: Kiểm thử tất cả các đường đi có thể trong code (combination của các branches).

Ví dụ code và test cases:

Paths và test cases:

Path 1: User exists, item chưa có trong cart → cartData[itemId] = 1

Path 2: User exists, item đã có trong cart → cartData[itemId] += 1

Path 3: User không tồn tại → Error handling

Áp dụng cho modules: Cart, Order, Authentication

3.2.6. Integration Testing

Khái niệm: Kiểm thử tích hợp giữa các modules và components.

Ví dụ end-to-end order flow:

Register user →Authentication module

Login →Authentication module

Browse menu →Menu module

Add to cart →Cart module

Checkout →Order module

Payment →Payment gateway integration

Verify order created →Database check

Kiểm tra:

Data flow giữa Frontend → Backend → Database

API calls và responses

State management (React Context/Redux)

Error propagation và handling

Áp dụng cho: Toàn bộ hệ thống

3.2.7. Security Testing

Mục tiêu: Phát hiện các lỗ hổng bảo mật (vulnerabilities).

Test cases security:

| Security Issue | Test Input | Expected Result |
| --- | --- | --- |
| NoSQL Injection | {"email": {"$ne": null}} | Input phải được sanitize hoặc reject |
| XSS (Cross-Site Scripting) | <script>alert('XSS')</script> | Script phải được escape |
| Password Hashing | Query database sau khi register | Password phải được hash bằng bcrypt, format $2b$10$... |
| Authentication Bypass | Access protected routes không có token | Trả về 401 Unauthorized |
| JWT Token Expiry | Sử dụng expired token | Trả về 401, yêu cầu login lại |

Áp dụng cho modules: Authentication, Payment, Admin

# 4. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ

4.1. Hardware Requirements

| Component | Specification |
| --- | --- |
| CPU | Intel Core i5 or higher (hoặc tương đương AMD) |
| RAM | 8GB minimum (16GB recommended) |
| Storage | 20GB free space (cho database, node_modules, logs) |
| Network | Stable internet connection (để access MongoDB Atlas và payment gateways) |

4.2. Software Requirements

| Software | Version / Details |
| --- | --- |
| Operating System | Windows 10/11, macOS, hoặc Linux Ubuntu 20.04+ |
| Node.js | v20.x LTS (Long Term Support) |
| npm | v10.x hoặc higher (đi kèm với Node.js) |
| MongoDB | v6.x (MongoDB Atlas cloud hoặc local MongoDB) |
| Web Browsers | - Google Chrome (latest version)- Mozilla Firefox (latest version)- Microsoft Edge (latest version) |
| Code Editor | Visual Studio Code (VSCode) recommended |

4.3. Test Environment Setup

4.3.1. Backend Server

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| URL | http://localhost:4000 |
| Technology | Node.js v20 + Express.js |
| Start Command | npm run server(hoặcnpm run dev) |
| Environment File | backend/.env (chứa MongoDB URL, JWT secret, API keys) |

4.3.2. Frontend (User)

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| URL | http://localhost:5173 |
| Technology | React 18 + Vite |
| Start Command | npm run dev(trong thư mục frontend) |

4.3.3. Frontend (Admin)

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| URL | http://localhost:5174 |
| Technology | React 18 + Vite |
| Start Command | npm run dev(trong thư mục admin) |

4.3.4. Database

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Type | MongoDB NoSQL Database |
| Connection | MongoDB Atlas (cloud) hoặc Local MongoDB |
| Database Name | fastfoodonline |
| Configuration | MONGO_URL trong backend/.env |
| Management Tool | MongoDB Compass (GUI) |

4.3.5. Third-party Services

| Service | Purpose | Environment |
| --- | --- | --- |
| VNPAY | Vietnam Payment Gateway | Sandbox/Test mode |
| Stripe | International Payment | Test mode với test cards |
| MoMo | E-wallet Payment | Sandbox/Test mode |
| Cloudinary | Image Upload & Storage | Free tier account |

4.4. Test Tools

| Tool | Purpose | Version |
| --- | --- | --- |
| Postman | API Testing (manual) | Latest version |
| Thunder Client | VSCode extension for API testing | Latest |
| Jest | Unit testing framework cho Node.js | v29.x |
| MongoDB Compass | Database GUI và query tool | Latest |
| Browser DevTools | Debug frontend, inspect network | Built-in |
| Git | Version control | v2.x |

4.5. Test Data

Test data được chuẩn bị sẵn bao gồm:

Test Users:Role user: test_user@example.com / Test@123Role admin: admin@fastfood.com / Admin@123Role staff: staff@fastfood.com / Staff@123

Sample Foods: 20+ món ăn với đầy đủ categories

Sample Orders: Đơn hàng với các trạng thái khác nhau (CREATED, PREPARING, DELIVERING, DELIVERED)

Test Payment Accounts: Sandbox accounts cho VNPAY, Stripe, MoMo

# 5. LỊCH TRÌNH KIỂM THỬ

5.1. Test Phases

Quá trình kiểm thử được chia thành4 phases chính:

| Phase | Phase Name | Activities | Duration | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test Planning | - Xây dựng Test Plan- Thiết kế Test Cases- Setup môi trường testing- Chuẩn bị test data | 5 days | Completed |
| 2 | Test Execution | - Execute Black Box test cases- Execute Grey Box test cases- Execute White Box test cases- Log defects | 10 days | Completed |
| 3 | Bug Fixing & Regression | - Fix defects found- Regression testing- Verify fixes- Update test results | 7 days | Completed |
| 4 | Test Closure | - Code coverage analysis- Final Test Report- Lessons learned- Documentation handover | 3 days | Completed |
| TOTAL DURATION: | 25 days |  |  |  |

5.2. Milestones

| No | Milestone | Target Date | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test Plan Approved | 18-Dec-2025 | Test Plan document (this document) |
| 2 | Test Cases Designed | 20-Dec-2025 | 90 test cases (5 modules) |
| 3 | Black Box Testing Completed | 25-Dec-2025 | 50 TCs executed, defects logged |
| 4 | Grey Box Testing Completed | 28-Dec-2025 | 20 TCs executed, database verified |
| 5 | White Box Testing Completed | 02-Jan-2026 | 20 TCs executed, code coverage ≥80% |
| 6 | Regression Testing Completed | 07-Jan-2026 | All critical defects fixed và verified |
| 7 | Final Test Report | 10-Jan-2026 | Test Summary, Defect Report, Coverage Report |

# 6. NGUỒN LỰC KIỂM THỬ

6.1. Test Team

| No | Role | Name | Responsibilities |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test Lead | Test Team Lead | - Quản lý toàn bộ quá trình kiểm thử- Review Test Plan và Test Cases- Phân công công việc cho team- Báo cáo tiến độ |
| 2 | Test Engineer 1 | Tester 1 | - Black Box Testing (Authentication, Menu)- Grey Box Testing (Database verification)- Defect logging |
| 3 | Test Engineer 2 | Tester 2 | - Black Box Testing (Cart, Order)- Integration Testing- Test data preparation |
| 4 | Test Engineer 3 | Tester 3 | - White Box Testing (Code coverage)- Security Testing- Automated test scripts |
| 5 | QA Manager | QA Manager | - Review và approve Test Plan- Monitor overall quality- Escalation point |

6.2. Developer Support

Developers sẽ hỗ trợ trong các hoạt động sau:

Giải thích code logic và architecture

Fix defects được phát hiện

Cung cấp unit test results

Hỗ trợ setup môi trường test

6.3. Tools và Licenses

| Tool | License Type | Cost |
| --- | --- | --- |
| Postman | Free tier | Free |
| MongoDB Compass | Free | Free |
| Jest (Testing framework) | Open source | Free |
| VSCode | Free | Free |
| MongoDB Atlas | Free tier (512MB) | Free |
| Cloudinary | Free tier | Free |

7. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

| No | Risk | Impact | Likelihood | Mitigation Strategy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Third-party services không khả dụng(VNPAY, Stripe, MoMo sandbox) | High | Medium | - Sử dụng sandbox/test mode- Mock payment responses nếu cần- Test offline với dummy data |
| 2 | Database connection errors(MongoDB Atlas timeout) | High | Low | - Setup local MongoDB backup- Có connection retry logic- Monitor database status |
| 3 | Code changes trong quá trình testing | Medium | High | - Version control với Git- Code freeze period trước khi test- Regression testing sau mỗi fix |
| 4 | Không đạt code coverage target(<80%) | Medium | Medium | - Thêm test cases nếu cần- Focus vào critical paths- Developers viết unit tests |
| 5 | Test data không đầy đủ | Low | Low | - Seed scripts để tạo test data- Backup/restore database- Documented test data setup |
| 6 | Test environment không ổn định | High | Low | - Containerization với Docker- Có environment setup guide- Dedicated test environment |
| 7 | Thiếu resources/nhân sự | High | Low | - Phân công rõ ràng từ đầu- Cross-training team members- Prioritize critical test cases |
| 8 | Timeline bị trễ | Medium | Medium | - Daily standup meetings- Track progress với metrics- Buffer time trong schedule |

8. TÓM TẮT TEST CASES

8.1. Test Cases by Module

| Module | Black Box | Grey Box | White Box | Total | Pass | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Authentication | 9 | 4 | 5 | 18 | 0 | Untested |
| Menu | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 | Untested |
| Cart | 7 | 4 | 4 | 15 | 0 | Untested |
| Order & Payment | 15 | 5 | 5 | 25 | 0 | Untested |
| Admin | 11 | 5 | 4 | 20 | 0 | Untested |
| TOTAL: | 50 | 20 | 20 | 90 | 0 |  |

8.2. Test Execution Status

| Status | Count | Percentage | Visualization |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ Pass | 0 | 0% |  |
| ❌ Fail | 0 | 0% |  |
| ⏳ Untested | 90 | 100% | ████████████████████ 100% |
| 🚫 N/A (Blocked) | 0 | 0% |  |
| TOTAL: | 90 | 100% |  |

Ghi chú: Test execution đang ở giai đoạn bắt đầu (Phase 2). Dữ liệu trên sẽ được cập nhật sau khi hoàn thành testing.

8.3. Code Coverage Targets

| Coverage Metric | Target | Current | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Statement Coverage | ≥ 80% | TBD | Pending measurement |
| Branch Coverage | ≥ 75% | TBD | Pending measurement |
| Function Coverage | ≥ 85% | TBD | Pending measurement |
| Line Coverage | ≥ 80% | TBD | Pending measurement |

Tools: Jest với coverage reporter, Istanbul/nyc, Codecov

9. DEFECTS FOUND (Sample)

Lưu ý: Đây làsample defectscho mục đích demonstration. Actual defects sẽ được update sau khi thực thi test cases.

9.1. Defect Summary

| Severity | Count | Percentage | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴Critical | 2 | 33.3% | Open |
| 🟠High | 3 | 50.0% | Open |
| 🟡Medium | 1 | 16.7% | Open |
| 🟢Low | 0 | 0% | - |
| TOTAL: | 6 | 100% |  |

9.2. Top Defects

| Defect ID | Description | Module | Severity | Test Case ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | Password không được hash khi lưu vào database (lưu plain text) | Authentication | Critical | TC-GB-AUTH-002 |
| DEF-002 | Tổng tiền không được cập nhật khi xóa món khỏi giỏ hàng | Cart | High | TC-BB-CART-005 |
| DEF-003 | Đơn hàng vẫn được tạo khi địa chỉ giao hàng để trống (thiếu validation) | Order | High | TC-BB-ORDER-005 |
| DEF-004 | Search không hoạt động với từ khóa tiếng Việt có dấu | Menu | Medium | TC-BB-MENU-003 |
| DEF-005 | VNPAY signature verification không hoạt động đúng | Payment | Critical | TC-GB-PAY-001 |
| DEF-006 | Không có confirmation dialog khi xóa món ăn (Admin) | Admin | High | TC-BB-ADMIN-003 |

Chi tiết defects: Xem fileDefect_List_FastFoodOnline.csv

9.3. Defect Resolution Status

| Status | Count | Percentage |
| --- | --- | --- |
| Fixed | 0 | 0% |
| Open (In Progress) | 6 | 100% |
| Deferred | 0 | 0% |
| Rejected | 0 | 0% |

10. PHÊ DUYỆT

Tài liệu Test Plan này cần được phê duyệt bởi các stakeholders sau trước khi bắt đầu test execution:

| Role | Name | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Prepared By(Test Team) | Nguyễn Trần Quốc TiếnNguyễn Phạm Hoàng Quân |  | 18-Dec-2024 |
| Reviewed By(Giám sát) | Đỗ Như Tài |  |  |
| Approved By(Project Manager) | Project Manager |  |  |
| Acknowledged By(Development Lead) | Dev Lead |  |  |

NOTES / COMMENTS:

--- END OF TEST PLAN DOCUMENT ---

Document Code: FFO_TestPlan_v1.0Version: 1.0Date: 18-Dec-2024Total Pages: Approximately 15-20 pages

PHỤ LỤC

A. Tài liệu tham khảo chi tiết

TEST_CASES.md- 120+ test cases chi tiết với Black Box, Grey Box, White Box

Defect_List_FastFoodOnline.csv- Danh sách defects với description, steps, priority, severity

Test_Summary.md- Executive summary về test execution và findings

Database_Design.md- MongoDB schemas, collections, indexes, relationships

Architecture_Design.md- MERN stack architecture, API endpoints, integrations

UseCase_Description.md- Use cases, actors, flows, pre/post conditions

Screen_Design.md- UI mockups, components, user flows

B. Test Case Files

01_Test_Case_FastFoodOnline_Sheet5_Cover.csv - Cover page

01_Test_Case_FastFoodOnline_Sheet4_List.csv - Function list

01_Test_Case_FastFoodOnline_Sheet3_Authentication.csv - 18 TCs cho Authentication

01_Test_Case_FastFoodOnline_Sheet2_MenuCart.csv - 27 TCs cho Menu & Cart

01_Test_Case_FastFoodOnline_Sheet1_Summary.csv - Summary report

FastFoodOnline_TestCase_Complete.csv - File tổng hợp

C. Review Checklists

Test_Plan_Review_Checklist.csv - Checklist để review Test Plan này

Test_Case_Review_Checklist.csv - Checklist để review Test Cases

D. Contact Information

| Role | Contact Person | Email |
| --- | --- | --- |
| Test Lead | Test Team Lead | testlead@fastfoodonline.com |
| QA Manager | QA Manager | qamgr@fastfoodonline.com |
| Project Manager | PM | pm@fastfoodonline.com |
| Development Lead | Dev Lead | devlead@fastfoodonline.com |

E. Glossary

| Term | Definition |
| --- | --- |
| Black Box Testing | Kiểm thử chức năng mà không quan tâm đến cấu trúc code bên trong |
| Grey Box Testing | Kiểm thử với kiến thức một phần về database, API và internal logic |
| White Box Testing | Kiểm thử dựa trên phân tích code, control flow và data flow |
| Regression Testing | Kiểm thử lại các functionality đã passed để đảm bảo bug fixes không gây lỗi mới |
| Code Coverage | Tỷ lệ phần trăm code được execute bởi test cases |
| Test Case | Một bộ điều kiện hoặc biến để xác định xem hệ thống có hoạt động đúng không |
| Defect/Bug | Lỗi hoặc khiếm khuyết trong hệ thống khiến nó không hoạt động như mong đợi |